Consigna:

La red de clínicas “Salud Total” tiene 5 sedes en distintos barrios de la ciudad.

Actualmente los turnos se piden únicamente por teléfono: los pacientes esperan largo tiempo en línea, la recepción está sobrecargada, se pierden turnos por errores de agenda y llegan quejas constantes. La dirección de la red está evaluando modernizar la forma en que se gestionan los turnos.
En grupo, apliquen el esquema de las 6 fases a este caso. Escriban una respuesta breve para cada punto (no hace falta redactar párrafos largos, alcanza con ideas concretas):

- Redacten el enunciado de la fase de Idea para este caso, en 2 o 3 líneas (recuerden: describir el problema/oportunidad, sin proponer todavía una solución).

- Listen al menos 3 alternativas de solución posibles y 3 preguntas de Prefactibilidad que usarían para compararlas rápidamente.

- Indiquen qué estudios serían necesarios en la fase de Factibilidad (de mercado, técnico y/o económico) y si usarían fuentes primarias o secundarias en cada caso.

- Mencionen al menos 2 entregables concretos que deberían estar listos al finalizar el Proyecto Ejecutivo, antes de empezar a construir.

- Identifiquen un riesgo típico de la fase de Ejecución y uno de la fase de Puesta en marcha para este caso, y cómo lo mitigarían.

Desarrollo:

- IDEA: La red de clínicas “Salud Total” presenta dificultades en la gestión de turnos debido a que estos se solicitan únicamente por teléfono, generando largas esperas, sobrecarga del personal, errores en las agendas y quejas frecuentes de los pacientes.

- PREFACTIBILIDAD:

Alternativas de solución:

- Implementar un sistema web para la gestión y reserva de turnos.

- Desarrollar una aplicación móvil para pacientes.

- Incorporar un sistema automatizado de atención por WhatsApp/chatbot para solicitar y cancelar turnos.

Preguntas para comparar las alternativas:

- ¿Cuál tiene menor costo y tiempo de implementación?

- ¿Cuál sería más fácil de utilizar para los pacientes y el personal de las 5 sedes?

- ¿Cuál permitiría reducir en mayor medida la carga de trabajo de recepción y los errores de agenda?

- FACTIBILIDAD:

| Estudio | Qué analizaríamos | Fuentes |
| --- | --- | --- |
| Mercado / usuarios | Preferencias de los pacientes, acceso a internet/celular, disposición a utilizar canales digitales. | Primarias: encuestas a pacientes y entrevistas al personal. Secundarias: estadísticas sobre uso de canales digitales en salud. |
| Técnico | Infraestructura actual, integración con las agendas de las 5 sedes, seguridad de datos, capacidad del personal y tecnologías disponibles. | Primarias: relevamiento de sistemas e infraestructura de las clínicas y entrevistas con personal técnico. Secundarias: documentación técnica, proveedores y tecnologías disponibles. |
| Económico | Costos de desarrollo, implementación, mantenimiento y capacitación frente a los beneficios/ahorros esperados. | Primarias: costos internos y cotizaciones de proveedores. Secundarias: precios de mercado y referencias de soluciones similares. |

- PROYECTO EJECUTIVO

Antes de comenzar la construcción deberían estar listos, por ejemplo:

- Especificación de requisitos funcionales y no funcionales: reserva, modificación y cancelación de turnos, gestión de especialidades, profesionales, sedes, seguridad, etc.

- Diseño técnico de la solución: arquitectura, base de datos, integraciones, tecnologías y diagramas necesarios.

También podrían incluir cronograma definitivo, presupuesto, prototipos de interfaces y plan de pruebas.

- EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Ejecución – Problemas de compatibilidad con el sistema existente:
Durante el desarrollo pueden surgir problemas al intentar integrar la nueva solución con los sistemas que ya utilizan las clínicas, por ejemplo, incompatibilidades con las agendas, bases de datos o formatos de información existentes. Esto podría generar retrasos o requerir modificaciones no previstas.
Mitigación: realizar pruebas de integración desde etapas tempranas del desarrollo y relevar previamente las tecnologías y sistemas utilizados en las cinco sedes.

Puesta en marcha – Dificultad de adaptación de los clientes:
Al implementar el nuevo sistema, algunos pacientes pueden tener dificultades para acostumbrarse a la nueva forma de solicitar turnos, especialmente quienes están habituados a hacerlo telefónicamente. Esto podría provocar rechazo o un bajo uso inicial de la solución.
Mitigación: incorporar dentro de la aplicación un tutorial sencillo y guiado que explique paso a paso cómo solicitar, modificar o cancelar un turno. Además, durante un período inicial se podría mantener disponible la atención telefónica como alternativa.